АДМИНИСТРАЦИЯ КУРАЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.04.2021                                             с. Курай                                               №16 - п

О проведении работ по благоустройству и очистке территории поселения

В соответствии со ст. 6 ст. 43 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с целью улучшения санитарного состояния населённых пунктов сельсовета, а также для вовлечения населения, предприятий, организаций и учреждений в работу по благоустройству населенных пунктов сельсовета, учитывая погодные условия, на основании Решения Курайского сельского Совета депутатов от 14.09.2017 №12-59Р 
«Об утверждении Правил благоустройства территории Курайского сельсовета», руководствуясь ст.7, п. 19 Устава Курайского сельсовета,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Объявить о проведении с 26 апреля по 26 июня 2021 года днями массового вовлечения трудовых коллективов, населения сельсовета в работу по благоустройству, озеленению и улучшению санитарного состояния населенных пунктов.

2. Утвердить прилагаемый План мероприятий по благоустройству, озеленению и санитарной очистки территории сельского поселения

3. Руководителям предприятий, учреждений и организаций:

3.1. Организовать наведение  порядка на прилегающих  к предприятиям и организациям территориях, создать безопасные условия труда, обеспечить вывоз собранного мусора, не допуская сжигания его на территории населенных пунктов; покрасить и обновить фасады зданий, сооружений, бордюры и заборы; при необходимости установить мусорные урны, цветники; произвести побелку стволов деревьев, обрезку насаждений, посадку кустарников и деревьев; провести мероприятия по уборке закрепленной и прилегающей территории (не менее 10 метров); организовать работы по приведению в порядок территорий объектов коммунальной инфраструктуры - котельных.

4. Гражданам, имеющим на территории сельского поселения строения, земельные участки:

Провести мероприятия по уборке закрепленной и прилегающей территории (не менее 10 метров)

4.1. Восстановить и покрасить ограждения, заборы; привести в надлежащее состояние, покрасить фасады жилых домов, строений, гаражей.

4.2. Строительные материалы и другое имущество, расположенное за пределами земельного участка, перенести на свой земельный участок

5. Рекомендовать МБОУ Курайская СШ провести мероприятия по экологическому воспитанию детей, привитию любви к родному краю, привлечению школьников к работам по благоустройству в дни проведения субботников

6. Организовать взаимодействие с участковым уполномоченным полиции, членами административной комиссии сельсовета по принятию мер к нарушителям Правил благоустройства в соответствии с существующим законодательством,

7. Предложить владельцам магазинов произвести уборку прилегающих территорий, оформить в надлежащее эстетическое состояние фасады.

8. Провести 30 апреля 2021 года субботник по благоустройству на территории Курайского сельсовета.

9. Постановление опубликовать в официальном печатном периодическом издании «Курайский вестник».

10. Постановление вступает в силу со дня его опубликования в официальном печатном периодическом издании «Курайский вестник».

Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельсовета                                                              С.А. Гаврилов

Приложение

к Постановлению Администрации

Курайского сельсовета

от 07.04.2021 №16-п

ПЛАН

мероприятий по благоустройству населенных пунктов

на территории Курайского сельсовета в 2021 году

| № п\п | Мероприятие | Ответственное лицо | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Покраска и ремонт въездных знаков в населённые пункты сельсовета | Глава сельсовета | до 20.06.2021 |
| 2 | Ремонт автобусных остановок в населённых пунктах сельсовета | Глава сельсовета | до 20.05.2021 |
| 3 | Очистка от мусора улиц, скашивание крапивы и сорной растительности в общественных местах населённых пунктах | Глава сельсовета | до 20.06.2021 |
| 4 | Снос ветхих, бесхозных (аварийных) нежилых домов и строений | Глава сельсовета | до 24.08.2021 |
| 5 | Освещение улиц в местах затруднительной видимости в тёмное время суток, замена фонарей | Глава сельсовета | до 20.05.2021 |
| 6 | Ремонт наружного ограждения муниципального общественного кладбищ (д. Плитная) | Глава сельсовета | до 20.06.2021 |
| 7 | Проведение субботников по очистке территорий организации- производственных территорий и зданий, придомовых территорий- физическими лицами | Глава сельсовета | до 01.06.2021 |
| 8 | Ремонт и побелка штакетных ограждений в населённых пунктах | Глава сельсовета | до 24.06.2021 |
| 9 | Благоустройство земельного участка для размещения памятника участникам Великой Отечественной войны в д. Петровка (уборка сорной растительности, ограждение) | Глава сельсовета | до 24.06.2021 |
| 10 | Замена светильников уличного освещения | Глава сельсовета | до 24.06.2021 |
| 11 | Установка знаков дорожного движения на улицах (д. Ашпатск, д. Петровка, д. Плитная) | Глава сельсовета | до 24.06.2021 |
| 12 | Проведение Акции «Мы за чистое село!» | Глава сельсовета | до 24.06.2021 |